様式６－０８

| 工事監理者 |  | 合 議 | 担 当 | 係 長 | 課 長 | 供 覧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

総合施工計画届出書

令和　　　年　　　月　　　日

（宛　先）　春　日　市　長

受注者　　住所又は所在

氏名又は名称

代表者資格氏名

下記の事項に基づき、総合施工計画書を作成したので提出します。

記

１　工事名称

２　工事場所　　　春日市

３　契約工期　　　令和　　年　　月　　日から

令和　　年　　月　　日まで

４　現場代理人

氏　　　名

５　概　　　要（着手時提出）

工事概要、計画工程表、現場組織表、主要工種、施工管理計画、施工方針、緊急時の体制及び対策、総合仮設計画、安全管理、再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法、その他

施工計画書記載事項の内容

| 記載事項 | 内容 |
| --- | --- |
| 工事概要 | 工事名、工事場所、工期、請負代金、発注者、受注者、工事内容 |
| 計画工程表 | ネットワーク、バーチャート等で作成、工程管理計画 |
| 現場組織表 | 現場組織、編成、命令系統、業務分担、施工体系図 |
| 主要工種 | 主要工種の細目、規格、数量等 |
| 施工管理計画 | 工程管理、品質管理、写真管理、出来形管理、品質証明 |
| 施工方針 | 指定機械、主要資材、施工方法等 |
| 緊急時の体制 及び対策 | 事故発生時の連絡系統図、対応策 災害発生時の体制 |
| 総合仮設計画 | 仮設建物の大きさ及び配置、資材置場・資材搬入ルート、養生計画、足場計画、火気使用場所、対入制限範囲、仮設給排水・仮設電気・仮設電話等引込等、イメージアップ |
| 安全管理 | 安全管理体制、安全対策、安全訓練の実施方法、安全巡視の実施方法、安全活動方針、会社の支援体制、防災協議会規約、施行中の安全確保（現場作業環境に関する仮設、安全、営繕対策）、危険個所の点検方法、交通管理 |
| 再生資源の利用の 促進と建設副産物 の適正処理方法 | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、処理委託業者名、マニュフェスト使用の徹底、社内の管理体制 |
| その他 | 契約図書及び監督員の指示で、総合施工計画書に記載を必要とするもの。 関係機関との協議先一覧 |