工事（随意契約）様式記載上の留意点一覧

■工事（随意契約）様式

請書（工事）

(1) 請書の右上部分に契約金額相当分の印紙を貼付する。

様式7-01現場代理人等通知書

(1) 届出日は、工期の着手日を記入する。

(2) 契約締結後７日以内に提出する。

(3) 主任技術者及び管理技術者の届出は、建設業法によるものとする。（福岡県県土整

備部「土木工事施工管理の手引き」参照）

(4) 受注者及び現場代理人・主任技術者・監理技術者の欄には、押印は不要。

(5) 現場代理人の常駐義務緩和措置により兼任する場合には、様式7-01-1 専任を要す

る主任技術者（現場代理人）の兼務届出書を提出する。

【現場代理人の常駐義務緩和取扱要領　平成25年11月1日改正】

２件の工事いずれか一方の工事の契約金額が1,000万円未満であり、他方の工事の契

約金額が2,500万円未満（建築一式工事である場合にあっては5,000万円未満）であ

る2件の工事を春日市から同時に請け負う場合は、当該工事間における現場代理人の

兼任を認め、現場代理人の工事現場への常駐義務を緩和する。

※修繕のうち、修繕工事以外の修繕はこの様式を省略する。

様式 7-01-1専任を要する主任技術者（現場代理人）の兼務申請書

(1) 受注者の欄に、押印は不要。

様式7-02経歴書

(1) 様式表題の該当欄□にチェックをつける。

(2) 届出日は、工期着手日を記入する。

(3) 契約締結後７日以内に提出する。

(4) 氏名の欄に、押印は不要。

(5) 資格又は免許は該当欄□にチェックをつける。

(6) 資格又は免許の証明書の写しは、金額にかかわらず添付する。

様式7-03工程表

(1) 受注者の欄に、押印は不要。

(2) 契約締結後７日以内に提出する。

様式7-04施工体制台帳

(1) 作成後すみやかに提出する。

(3) 修繕のうち、修繕工事以外の修繕はこの様式を省略する。

(2) 下請契約がない場合は、元請欄に必要事項を記入し、《下請負人に関する事項》欄全体に斜線を引き提出する。

様式7-04-1再下請負通知書

(1) 作成後すみやかに提出する。

(2) 修繕のうち、修繕工事以外の修繕はこの様式を省略する。

(3) 該当がない場合は提出不要（様式7-04は必須）。

様式7-04-2施工体系図

(1) 作成後すみやかに提出する。

(2) 修繕のうち、修繕工事以外の修繕はこの様式を省略する。

(3) 該当がない場合は提出不要（様式7-04は必須）。

様式7-04-3作業員名簿

(1) 作成後すみやかに提出する。

(2) 修繕のうち、修繕工事以外の修繕はこの様式を省略する。

(3) 該当がない場合は提出不要（様式7-04は必須）。

様式7-05工事完成通知書

(1) 工事完成後、１４日以内（提出日を含む）に検査を行う。

(2) 届の日付は、完成日を記入する。

(3) 完成は、完成日を記入する。

(4) 受注者の欄に、押印は不要。

様式7-06しゅん工写真帳

(1) 受注者、現場代理人の欄に、押印は不要。

(2) 添付写真には、日付・現場代理人印は不要。

(3) しゅん工写真帳は、着工及びしゅん工をまとめたものを別冊として1部作成し、工

事完成通知書に添付する。

(4) 写真台紙に空欄がある場合は、斜線を引きその上に現場代理人の印鑑を押す。（デ

ジカメ写真を印刷したときは不要）

(5) 各写真の説明書きは必ず記入する。